Пояснительная записка

к отчету о выполнении Инвестиционной программы

филиала ОАО «МРСК Юга»-«Калмэнерго» за 12 месяцев 2013 г.

Инвестиционной программой филиала ОАО «МРСК Юга»-«Калмэнерго» 2013 года предусматривались инвестиции в объеме 156 572 тыс. руб., в т.ч.:

-  на техническое перевооружение и реконструкцию в объеме  25 480 тыс. руб.

-  на новое строительство и расширение  в объеме 131 092 тыс. руб.

За 12 месяцев 2013 г. освоено капитальных вложений в объёме 229 756 тыс. руб., или 147%

Финансирование инвестиционной программы на 2013 год предусматривалось в объеме 209 203 тыс. руб.

Фактически профинансировано за 12 месяцев 184 800 тыс. руб., или 88%.

Ввод основных фондов в 2013 г. предусматривался в объеме 1 146 392 тыс. руб.

Ввод мощностей в 2013 году запланирован в следующих объёмах: линий электропередач 0,4-110 кВ – 164,738 км, трансформаторной мощности – 160,25 МВА.

Фактически введено основных фондов за 12 месяцев 2013 г. 1 220 563 тыс. руб., или 108%.

Ввод мощностей в 2013 г. составил 200,004 км линий электропередач, или 121,4%, трансформаторная мощность составляет – 160,770 МВА, или 100,3%.

Заместитель директора филиала

по техническим вопросам - главный инженер                                          М.А. Бугаев

Начальник управления

капитального строительства                                                                   А.И. Столяров

Начальник отдела инвестиций                                                                 Ц.А. Ходжаев